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PHU LỤC I
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ……/NQ-HĐND ngày …. tháng 12  năm 2021 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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	1
	Khu tái định cư Hòa Khương 2 phục vụ giải tỏa Tuyến đường vành đai phía Tây (theo Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thành phố)
	Đầu tư dự án Khu tái định cư Hòa Khương 2 phục vụ giải tỏa Tuyến đường vành đai phía Tây nhằm đảm bảo quỹ đất tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Khương.
	Đầu tư xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bao gồm các hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh đảm bảo phù hợp với quy hoạch được UBND huyện Hòa Vang phê duyệt tại Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 02/7/2021.
	Dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II
	153.200,00
	Nguồn vốn ngân sách thành phố
	Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
	Năm 2021-2024
	 - Khảo sát, đánh giá tổng thể nhu cầu tái định của các dự án lân cận để nghiên cứu, quy hoạch thành khu đô thị tái định cư hoàn chỉnh, trước mắt phân kỳ đầu tư để giải quyết tái định cho đường vành đai phía Tây, tránh tình trạng đầu tư chắp vá, không đồng bộ; Tăng cường quản lý tránh để tình trạng gia tăng số lượng hồ sơ giải tỏa đền bù, tái định cư.

- Nghiên cứu khớp nối hệ thống thoát nước, xử lý nước thải sinh hoạt, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với khu vực; rà soát các vị trí giao cắt với đường ĐH 8 phải đảm bảo khoảng cách theo quy định, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

- Rà soát tổng thể quy hoạch sử dụng đất tại khu vực, để nghiên cứu thiết kế các hạng mục hạ tầng xã hội đảm bảo phục vụ cho dự án (02 giai đoạn) và cả khu vực xung quanh.

	2
	HTKT Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc (giai đoạn 2)

(theo Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thành phố)
	Đầu tư dự án HTKT Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc (giai đoạn 2) nhằm phục vụ giải tỏa để thực hiện các dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601, Nhà máy nước hòa Liên (hạng mục đập dâng, trạm bơm và lòng hồ), Tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT601 và thôn Lộc Mỹ, đồng thời tạo không gian đô thị mới tại khu vực.
	Đầu tư xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bao gồm các hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh đảm bảo phù hợp với quy hoạch được UBND huyện Hòa Vang phê duyệt tại Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 và đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật với dự án Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc (giai đoạn 1) thực hiện từ nguồn vốn của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.
	Dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II
	184.695,58
	Nguồn vốn ngân sách thành phố
	Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
	Năm 2021-2025
	- Có kế hoạch đầu tư phần diện tích 2,1 ha nằm trong ranh giới dự án, nhằm tránh tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, gây bức xúc trong nhân dân.

- Rà soát khớp nối hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với Khu tái định cư hiện có và cả khu vực, trong đó lưu ý vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt của khu tái định cư.

- Kiểm tra, rà soát vị trí xây dựng chợ đảm bảo khoảng cách với trường học, nghiên cứu bố trí vệt cảnh quan, cây xanh cách ly nhằm đảm bảo mỹ quan, tránh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường đối với trường học. 
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	Tuyến đường Vành đai phía Tây (đoạn qua Khu công nghệ thông tin tập trung) (theo Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 30/11/2021 và Công văn số 8373/UBND-BCTGT ngày 13/12/2021) 
	Đầu tư dự án Tuyến đường Vành đai phía Tây (đoạn qua Khu công nghệ thông tin tập trung) nhằm kết nối Tuyến đường vành đai phía Tây giai đoạn 1 với hệ thống giao thông khu vực.


	Đồng bộ theo quy mô dự án đường Vành đai phía Tây, đoạn từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh – giai đoạn 1 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 08/6/2017:
+ Đường trục chính đô thị, tốc độ thiết kế 60Km/h theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007.

+ Điều đầu nối tiếp với dự án đường vành đai phía Tây giai đoạn 1 (tại lý trình Km19+177.30); điểm cuối có lý trình Km20+ 407.30, trùng với nút giao đường Hải Vân – Túy Loan và đường Nguyễn Tất Thành nối dài. Chiều dài toàn tuyến nghiên cứu: L = 1,03Km (giảm trừ 200m đã đầu tư khớp nối khu công nghệ thông tin tập trung với đường Hải Vân – Túy Loan). Mặt cắt ngang rộng 41m, trong đó mặt đường rộng 15m, vỉa hè rộng 11m, dải phân cách giữa rộng 15m (dự trữ mở rộng làn đường phục vụ giao thông công cộng trong tương lai)
	Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp I
	91.328,99
	Vốn ngân sách thành phố.
	Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
	Năm 2021-2024
	   - Rà soát lại kinh phí đền bù giải tỏa, đảm bảo không làm phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện các thủ tục chuyển đổi đất rừng (nếu có) theo quy định.

- Nghiên cứu điều phối, tận dụng có hiệu quả khối lượng đất đào để phục vụ cho các dự án tại khu vực.
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	Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3  (theo Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021) 
	Dự án đầu tư nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, góp phần lưu giữ những chiến tích, sự kiện của con người và mảnh đất Đà Nẵng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước; đồng thời hoàn thiện, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực, hình thành nơi tổ chức các sự kiện lớn của thành phố và điểm đến văn hóa, lịch sử xứng tầm phục vụ người dân và du khách.


	Đầu tư nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 Tháng 3 với tổng diện tích đất quy hoạch 100.330m2, quy mô đầu tư gồm 03 phân khu như sau:

- Phân khu 1 (ngân sách thành phố đầu tư với kinh phí 42.771.235.000 đồng): Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố với diện tích khoảng 9.584m2.

- Phân khu 2 (xã hội hóa đầu tư với kinh phí dự kiến 68.799.347.000 đồng): Khu vực cảnh quan xung quanh Đài Tưởng niệm, tổng diện tích đất quy hoạch 39.670m2

- Phân khu 3 (ngân sách thành phố đầu tư với kinh phí 101.553.048.000 đồng): Cải tạo, mở rộng khu vực Quảng trường 29 Tháng 3 với diện tích khoảng 51.076m2
	Dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III
	      213.123,60
	Nguồn vốn ngân sách thành phố
	Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Năm 2022-2025
	(1) Về quy hoạch:

- Xem xét về giải pháp tổ chức giao thông đối với các tuyến đường xung quanh Đài tưởng niệm và khu vực Quảng trường 29/3 đảm bảo thuận lợi, an toàn; đồng thời có giải pháp tính toán phân luồng giao thông phù hợp khi có sự kiện và đóng đoạn đường 2/9 (đoạn qua Đài tưởng niệm).

- Đối với phân khu 2: xem xét lại vị trí xây dựng 02 nhà nghỉ chân kết hợp nhà quản lý điều hành và vị trí 02 nhà vệ sinh công cộng theo hướng: bố trí kết hợp thành một khối. Đồng thời vị trí cần dịch chuyển cách xa Đài tưởng niệm.

- Về cây xanh: Đề nghị tăng cường mật độ cây xanh cảnh quan, chủng loại cây cần có tuổi thọ cao, tán rộng và cây trang trí phù hợp.

(2) Về giải pháp kiến trúc:

- Xem xét quy mô, nội dung của hạng mục phù điêu phía Đông Đài tưởng niệm đảm bảo tương xứng, phù hợp về nội dung.

- Cần thiết trao đổi để được thống nhất tạo đồng thuận cao đối với một số điều chỉnh, thay đổi chi tiết kiến trúc của Đài tưởng niệm, cụ thể:

+ Việc thay đổi đỉnh tháp của Đài tưởng niệm

+ Việc thay đổi vòng xuyến ở chân chóp mái Đài tưởng niệm.
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	Kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê (theo Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021)
	Xây dựng hệ thống kè kiên cố nhằm đảm bảo an toàn phòng chống lụt, bão, hạn chế hậu quả do thiên tai lũ lụt hằng năm, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với đảm bảo an ninh - quốc phòng, góp phần bảo vệ dân cư và các cơ sở hạ tầng, môi trường sinh thái và cải tạo cảnh quan phát triển du lịch tại khu vực dự án
	Đầu tư Kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê với quy mô như sau: Phương án tuyến: Bám sát đường bờ sông hiện trạng, chỉnh lý êm thuận phù hợp với đường bờ thuận lợi cho việc thoát lũ, đảm bảo dòng chảy êm thuận theo địa hình tự nhiên; Hình thức kè: Kè mái lát đá hộc trong khung dầm và hộ chân bằng lăng thể đá đổ. Chiều dài tuyến: Tuyến kè bờ hữu có chiều dài: L = 4.200m. Tuyến kè bờ tả có chiều dài: L = 3.000m.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021).


	Dự án nhóm B; Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Cấp IV
	120.000,00
	Nguồn vốn ngân sách Trung ương
	Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
	Năm 2021-2024
	 - Nghiên cứu, có phương án mở rộng tuyến đường giao thông trên đỉnh kè từ 3m lên 5,5m để đảm bảo sử dụng kết hợp hoạt động duy tu, bảo dưỡng kè và giao thông đi lại của người dân tại khu vực.

- Có phương án khớp nối đồng bộ với các đoạn kè hiện hữu. 

- Rà soát lại kinh phí đền bù giải tỏa, đảm bảo không làm phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
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	Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ (giai đoạn 2) (theo Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021)
	Đầu tư tuyến đường nối từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vũ Lăng nằm trong quy hoạch Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Khu dân cư Nam Lê Trọng Tấn được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7295/QĐ-UBND ngày 25/10/2016, nhằm hoàn thiện hệ thống các tuyến đường nội thị để kết nối các khu dân cư với các tuyến đường trục chính, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các tuyến đường trục chính, tạo điều kiện giao thông đi lại thuận lợi cho người dân khu vực, đồng thời giải quyết vấn đề thoát nước, vệ sinh môi trường cho khu vực phía Nam đường Lê Trọng Tấn
	Đầu tư tuyến đường nối từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vũ Lăng, nằm trong quy hoạch Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Khu dân cư Nam Lê Trọng Tấn được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7295/QĐ-UBND ngày 25/10/2016: Bề rộng nền mặt đường (B = 4m+7,5m+4m) = 15,5m, tổng chiều dài dự kiến 1.109m; Mô đun đàn hồi yêu cầu là Eyc ≥ 120Mpa; Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa trên nền cấp phối đá dăm; Bó vỉa, hố trồng cây bằng bê tông xi măng. Vỉa hè lát gạch Terrazo; Hệ thống thoát nước dọc bằng ống bê tông ly tâm D600-800; Tuyến cống thoát nước khu vực bằng bê tông cốt thép kích thước dự kiến (1500x1500)mm đến (2500x1500)mm; Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải, đảm bảo khớp nối hệ thông thu gom nước thải khu vực; Tổ chức giao thông theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019 của Bộ giao thông vận tải; Đầu tư mới, đồng bộ các hạng mục cấp nước, cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh theo quy định
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021)
	Dự án nhóm B, công trình giao thông, cấp III
	143.154,87
	Nguồn vốn ngân sách trung ương (100 tỷ đồng) và nguồn vốn ngân sách thành phố
	Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
	Năm 2021-2025
	- Nghiên cứu, có phương án khớp nối giao thông với các trục đường chính trong khu vực.

- Có phương án khớp nối hạ tầng, tính toán lưu vực thoát nước, đảm bảo khả năng thoát nước chống ngập úng cục bộ các khu dân cư lân cận. 

- Rà soát lại kinh phí các hạng mục đảm bảo không làm phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

	7
	Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên

(theo Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021)
	Dự án đầu tư nhằm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 đến năm 2025” và thực hiện mục tiêu “Đền ơn đáp nghĩa”, đảm bảo các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố đang có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc về chỗ ở, có nhà ở diện tích nhỏ nhưng đông nhân khẩu có chỗ ở ổn định, tạo điều kiện cho người có công với cách mạng nâng cao đời sống, đảm bảo mục tiêu “Hộ người có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống dân cư trên địa bàn cư trú”.
	Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu chung cư xã hội bố trí cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn trên khu đất có tổng diện tích 3.122m2 với phương án, như sau:

- Xây mới đồng bộ Khu chung cư với quy mô 12 tầng + 01 tầng hầm + tum mái trên khu đất có diện tích 3.122m2, tổng diện tích sàn xây dựng 22.172m2 (tổng cộng 209 căn hộ)

+ Tầng hầm diện tích 1.663m2, bố trí: chỗ để xe, phòng kỹ thuật.

+ Tầng 1 diện tích 1.663m2, bố trí: sảnh đón, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, các khu dịch vụ, câu lạc bộ - truyền thống, chỗ để xe 2 bánh. 

Bên ngoài bố trí chỗ để xe 4 bánh, cây xanh, sân vườn, lối đi; lối vào chính từ đường Vũ Mộng Nguyên, lối vào chỗ để xe tầng hầm từ đường Khuê Mỹ Đông 1, lối vào bãi xe 2 bánh tầng 1 từ đường Khuê Mỹ Đông 6.

+ Tầng 2-12 tổng diện tích sàn 18.546m2; bố trí mỗi tầng 19 căn hộ.

+ Tum mái diện tích 300m2, bố trí: phòng kỹ thuật, thư viện, bồn nước, sân vườn trồng rau.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ: cống thoát nước, bể nước PCCC, cấp điện chiếu sáng, cấp nước; bồn hoa, tiểu cảnh, cây xanh, thảm cỏ; lát gạch sân nền, đường nội bộ; hệ thống xử lý nước thải...

- Trang thiết bị đi kèm. 
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